

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2024 года №33 х. Красный Октябрь

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие

промышленности и энергетики»

за 2023 год.

В соответствии с постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 09.10.2018 года № 97 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснооктябрьского сельского поселения, руководствуясь Уставом Краснооктябрьского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Краснооктябрьского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденного постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения № 76 от 23 сентября 2021 г. «Об утверждении муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения О.И. Курица

Приложение

к постановлению

Администрации Краснооктябрьского

сельского поселения от

07.03.2024 г №33

Отчет о реализации муниципальной программы

Краснооктябрьского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2023 г.

**I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный период.**

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» была утверждена постановлением Администрации Краснооктябрьского сельского поселения 23.09.2021 №76 .

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

-повышение качества жизни населения Краснооктябрьского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергоснабжения и повышения энергетической эффективности;

Задачи программы:

-сокращение объемов потребления электроснабжения, оплачиваемых из бюджета Краснооктябрьского сельского поселения;

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

В целях осуществления качества жизни населения Краснооктябрьского сельского поселения заключались контракты на приобретение энергосберегающих ламп, светильников, оборудования и материалов для поддержания в рабочем состоянии линий уличного освящения. В результате чего повышалось качество жизни населения в ночное время.

**II. Результаты реализации основных мероприятий**

**муниципальной программы.**

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» было предусмотрено 1 мероприятие:

***Основное мероприятие 1.1***  Приобретение энергосберегающих ламп, оборудования и материалов для поддержания в рабочем состоянии линии уличного освещения.

В рамках реализации данного мероприятия, были заключены договора МК №2023.316649 от 16.03.2023 г., МК №2023.1266088 от 01.11.2023, договор №65 от 23.11.2023 года, на приобретение энергосберегающих ламп, уличных светильников, расходных материалов для поддержания в рабочем состоянии линий уличного освещения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](#Par1520) к настоящему отчету.

**III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствие с планом её реализации. К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий, относятся достаточно своевременное финансирование подпрограмм и достаточная степень координации взаимодействия соисполнителей по всем направлениям деятельности.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

Своевременное проведение ремонтных работ и приобретение расходных материалов для освещения улиц и повышения качества жизни населения.

**IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 101,4 тыс. руб. Фактические расходы денежных средств составили 101,4 тыс. руб.

Сведения об использовании средств бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**V. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Оценка эффективности программы определяется на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

1.Эффективность хода реализации целевого показателя определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя;

ИЦп – значение показателя, утвержденное программой.

Эп1 = 2/2=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=Мв/М

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации.

СРом=2/2=1

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 1 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы.

3.Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

Зф- фактические бюджетные расходы;

Зп-плановые бюджетные ассигнования.

ССуз = 101,4 тыс.руб./101,4 тыс.руб.=1,0

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по формуле:

Эис = СРом/ССуз,

где:

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Эис = 1,0/1,0=1,0

Бюджетная эффективность реализации программы удовлетворительная.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=ЭоХ0,5+СРомХ0,3+ЭисХ0,2

УРпр=1Х0,5+1Х0,3+1Х0,2=1,0

4.Уровень реализации муниципальной программы в 2023 году высокий.

**VI. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Мероприятия по муниципальной программе в 2023 году выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2023 год составила 100,0%. Следовательно, программа реализовалась на высоком уровне.

Программа подлежит дальнейшей реализации.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1** | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Гапонова Л.В. | Х | Х | Х | |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Приобретение энергосберегающих ламп, оборудования и материалов для поддержания в рабочем состоянии линии уличного освещения. | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Гапонова Л.В. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Бесперебойная работа линий уличного освещения | Бесперебойная работа линий уличного освещения |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики | Всего | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| Бюджет поселения | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. | Всего |  |  |  |
| Бюджет поселения | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1.  Приобретение энергосберегающих ламп, оборудования и материалов для поддержания в рабочем состоянии линии уличного освещения. |  | 101,4 | 101,4 | 101,4 |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа **«** Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) 1.  доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Краснооктябрьского сельского поселения | % | 90,0 | 91,0 | 91,0 |  |
|  | **Подпрограмма 1** | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) 1.  Количество приобретенных энергосберегающих ламп | % | 100,0 | 65 | 65 |  |