#

# АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№103

11 октября 2022 года х. Красный Октябрь

О внесение изменений в Постановление от 30.12.2021 года №128 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении»

В соответствии постановлением от 09.10.2018 года №90 «О внесении в постановление Администрации Краснооктябрьского сельского поселения от 31.01.2018 №9 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Краснооктябрьского сельского поселения» и в связи с Решением Собрания депутатов Краснооктябрьского сельского поселения от 28.09.2022 № 33 «О внесении изменений в бюджет Краснооктябрьского сельского поселения Веселовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести в постановление от 30.12.2021 года №128 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении» следующие изменения:

 1.1 Приложение №1 «План реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении» на 2022 год изложить в редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Ярмалюк Л.П.

Глава Администрации

Краснооктябрьского

сельского поселения О.И. Курица

Приложение № 1

к постановлению от 11.10.2022 года №103

Администрации Краснооктябрьского сельского поселения

План

реализации муниципальной программы Краснооктябрьского сельского поселения «Благоустройство в Краснооктябрьском сельском поселении» на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1«Уличное освещение» | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения | Увеличение протяженности сетей уличного освещение | X | 1200,6 |  | 1200,6 | - |
| 1.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за потребляемую электроэнергию |  |  | весь период | 950,1 | - | 950,1 | - |
| 1.1.2 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | весь период | 250,1 | - | 250,1 | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы  | Обнародование в средствах массовой информации |  |  | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание мест захоронения» | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | 2,3 квартал 2022 г. | 272,3 | - | 272,3 | - |
| 2.1. | Уборка и покос сорной и сухой растительности на территории кладбищ  |  |  | 2,3 квартал 2022 г. | 272,3 | - | 272,3 | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы  | Обнародование в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | весь период. | 784,0 | - | 784,0 | - |
| 3.1 | Основные мероприятия  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Санитарная уборка территории поселения | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |  | весь период | 784,0 | - | 784,0 | - |
|  | Итого по государственной программе  |  |  | X | 2256,9 | - | 2256,9 | - |